| БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЋЫ БЕЛОРЕТ РАЙОНЫ муниципаль районЫНЫң туКан АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛәМәһЕ ХАКИМИЄТЕ 453550, БР, Белорет районы, Тукан ауылы, Матросов урамы, 14 тел.фаҡс: (34792) 7-92-86 |  | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Туканский СЕЛЬСОВЕТ Муниципального района Белорецкий район РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 453550, РБ, Белорецкий район, с.Тукан, ул.Матросова, 14 тел.факс: (34792) 7-92-86 |
| --- | --- | --- |

БОЙОРОЉ					                   РАСПОРЯЖЕНИЕ

28 март 2017 й			   №17-р	                   	28 марта 2017 г.

«О создании противопаводковой комиссии

и организации противопаводковых мероприятий

в период весеннее – летнего паводка 2017 года»

Во исполнение Распоряжения Главы администрации МР Белорецкий район РБ от 17.02.2017 г. №103-р «Об утверждении состава противопаводковой комиссии, плана мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан в 2017 году», предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, и в целях своевременной и качественной подготовки населенных пунктов  муниципального района Белорецкий район РБ, хозяйственных строений, мостов, объектов экономики, организаций, учреждений, других сооружений и населения к пропуску весеннее – летнего паводка 2017 года:

1.Утвердить состав противопаводковой комиссии. (Приложение №1).

2.Утвердить план мероприятий по пропуску паводка 2017 года. (Приложение №2)

3. Данное распоряжение разместить на официальном сайте сельского поселения    Туканский сельсовет муниципального района Белорецкий район РБ.

4. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на управляющего делами  Исаеву Н.И.

Глава сельского поселения:                                                А.Ф.Самигуллина.

Приложение №1

к распоряжению главы сельского

поселения Туканский сельсовет муниципального

района Белорецкий район РБ

№17-р от 28.03.2017 года

Состав противопаводковой комиссии

- Самигуллина А.Ф..                        председатель комиссии глава сельского поселения

Туканский сельсовет

- Гильманова Э.Ш.			секретарь, землеустроитель сельского поселения

Туканский с/с

члены комиссии:

-Селиверстов М.С.                          Директор ООО»Дубрава Плюс», по согласованию

- Каретников А.Г.	                       электромонтер, Белорецкого МУЭС, по согласованию

- Просолупов А.Н			директор УК « ООО Тукан», по согласованию

- Зарипов А.Г	участковый Межмуниципального отдела  МВД России «Белорецкий», по согласованию

Приложение №2

к распоряжению главы сельского

поселения Туканский сельсовет муниципального

района Белорецкий район РБ

№17-р от 28.03.2017года

План мероприятий по пропуску паводка 2017 года

| №№ пп | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Образование противопаводковой комиссии | До 31.03.2017г. | Администрация СП Туканский сельсовет |
| 2. | Проверка технического состояния Г,Т,С, их собственниками | до 07.04.2017г. | Администрация СП Туканский сельсовет, Зауральский отдел управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по РБ |
| 3. | Определение населенных пунктов, которые могут быть затоплены талыми водами | до 31.03.2017г. | Администрация СП |
| 4. | Проверка к началу половодья состояния потенциальных источников загрязнения водных объектов, напорных сооружений, водосборов, дамб, мостов, накопителей и других сооружений; при необходимости и проведении ремонтных работ, очистка от снега и наледи водосборов, кюветов и мостовых пролетов, опорожнение водоёмов сезонного регулирования | до 07.04.2017г. | ООО «УК Тукан» Администрация СП Туканский сельсовет |
| 5 | Обеспечение сохранности опор линий связи, электропередачи, заблаговременная установка за ними систематического наблюдения | На период половодья | МУЭС с.Тукан Администрация СП Туканский сельсовет |
| 6. | Создание на время половодья запасов топлива и материалов для обеспечения бесперебойной работы предприятий, находящихся в зоне затопления, а также продуктов и предметов первой необходимости для населения | до 07.04.2017г. | Администрация СП, предприятия и организации независимо от форм собственности |
| 7. | Организация проведения заседаний противопаводковой комиссии | Март-май | Председатель противопаводковой комиссии |